项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 北京市科学技术研究院资源环境研究所检测实验室综合管理平台运行维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术研究院资源环境研究所（北京市土地修复工程技术研究中心） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭新月 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18001177580 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 21.000000 | 21.000000 |  | 20.940000 |  | 10 |  | 99.71% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 21.000000 | 21.000000 |  | 20.940000 |  | - |  | - |  | - |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | 0.000000 |  | - |  | - |  | - |
|  |  | 其他资金 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | 0.000000 |  | - |  | - |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成检测实验室综合管理平台主业务流程及各模块的运维，培养实验室管理信息系统技术人才。通过检测实验室综合管理平台运行与维护，实现信息系统对现有检测业务全覆盖，在现有基础上进一步减少人工处理数据工作量，提高报告编制效率，提高检测管理的时效性、规范性、科学性，进一步提升实验室信息化水平。 |  |  |  |  |  | 完成2022年度检测实验室综合管理平台的运维，培养了实验室管理信息系统技术人才。已实现对现有监测业务全覆盖，提高了整体工作效率，提高了检测管理的时效性、规范性、科学性。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 维护环境检测实验室综合管理平台 |  |  | ＝1套 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 满足配置要求的网络设施及网络覆盖 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统部署环境和信息系统信息安全满足要求 |  |  | ≥二级 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 信息管理系统并发连接满足要求 |  |  | ≥20人 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 信息管理系统每天总用户数满足要求 |  |  | ≥100人/天 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 验收时间 |  |  | ＝1月 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 系统运维 |  |  | ＝10月 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 方案制定和前期准备时间 |  |  | ＝1月 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤21万 | 99.94% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 节约成本 |  |  | ≥80% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 客户满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 社会服务收益效率 |  |  | ≥100% | 80% | 5 |  | 4 |  | 偏差原因分析：随着技术服务需求的变化，系统内优化工作流程和报告形式存在维护周期。 改进措施：需进一步优化流程和报告格式。 |  |
|  |  |  | 报告准确率 |  |  | ≥99% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 信息电子化 |  |  | ≥80% | 90% | 10 |  | 9 |  | 偏差原因分析：记录档案存储还保留纸质化要求。 改进措施：进一步优化管理要求。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。