附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 |  | 京津冀科技资源信息共享平台建设项目（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市科学技术情报研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 向宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13488694276 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 148.82811 | 140.27501 |  | 140.27501 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 148.82811 | 140.27501 |  | 140.27501 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）建设京津冀科技资源信息共享平台一套，有效地解决当前北京市科技资源乃至津冀地区在区域分布、利用效率、获取方式、应用手段等方面存在的各类问题。 （2）探索京津冀科技资源共享模式与业务流程的创新，制定京津冀科技资源共享标准，降低升级运维和安全防护的成本。 （3）对20家以上的科研机构及企业提供服务，有利于科技成果的对接和转化。 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：京津冀科技资源信息共享平台系统 |  |  | 1套 | 1套 | 15 |  | 15 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：企业画像服务应用工具 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标3：京津冀科技资源数据库 |  |  | 1个 | 1个 | 3 |  | 3 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标4：申报发明专利 |  |  | 2项 | 2项 | 4 |  | 4 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标5：软件著作权 |  |  | 4项 | 4项 | 4 |  | 4 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标6：北大中文核心期刊论文 |  |  | 3篇 | 3篇 | 4 |  | 4 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：成果验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：学术论文在北大中文核心期刊发表或收录 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：需求分析及总体设计 |  |  | 3月前 | 3月前 | 1 |  | 1 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：购买企业画像服务应用工具 |  |  | 5月前 | 5月前 | 1 |  | 1 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标3：已有数据标准化、规范化加工 |  |  | 6月前 | 6月前 | 1 |  | 1 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标4：制定京津冀数据汇交标准及共享平台开发 |  |  | 7月前 | 7月前 | 1 |  | 1 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标5：共享平台系统集成各工具软件 |  |  | 10月前 | 10月前 | 1 |  | 1 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标6：系统集成调试，试运行 |  |  | 12月前 | 12月前 | 1 |  | 1 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算成本控制数 |  |  | 140.27501 | 140.27501 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：2020年内为科研机构及企业提供服务 |  |  | 20家以上 | 20家以上 | 20 |  | 20 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：京津冀科技资源数据共享管理模式和业务流程有创新并沉淀为文件报告 |  |  | 撰写流程文件 | 撰写流程文件 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：推动京津冀科技资源协同发展，2020年内为科研机构及企业提供服务的满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 无偏差 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。