附件3

项目支出绩效自评表

（   2020   年度）

| 项目名称 |  | 大靶面紫外巡天探测终端的研制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京天文馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王晓锋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51583398 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 261.00 | 235.60 |  | 234.912143 |  | 10 |  | 99.70% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 261.00 | 235.60 |  | 234.912143 |  | — |  | 99.70% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置两台4K×4K（或更高像素）的大靶面CMOS探测器，并对CMOS探测器进行紫端优化。 |  |  |  |  |  | 完成探测器招标采购流程和合同签订，等待到货验收。完成测试化验加工服务采购流程，等待到货验收。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：采购两台探测器 |  |  | 2 | 0 | 10 |  | 5 |  | 受到新冠疫情影响国际供货周期延长，项目已进行结题的申请 |  |
|  |  |  | 指标2：完成两台探测器的测试化验加工 |  |  | 2 | 0 | 10 |  | 5 |  | 受到新冠疫情影响国际供货周期延长，项目已进行结题的申请 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：采购的探测器达到观测平台相关技术要求 |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：经测试化验加工的探测器达到观测平台相关技术要求 |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：在规定时间内完成采购两台探测器 |  |  | 2 | 1 | 5 |  | 3 |  | 受到新冠疫情影响国际供货周期延长，项目已进行结题的申请 |  |
|  |  |  | 指标2：在规定时间内完成完成两台探测器的测试化验加工 |  |  | 2 | 1 | 5 |  | 3 |  | 受到新冠疫情影响国际供货周期延长，项目已进行结题的申请 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：探测器成本控制良好 |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：探测器测试化验加工成本控制良好 |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：探测器 |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：探测器测试化验加工 |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。