附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 |  | 低成本主动降噪控制器研制与典型主动降噪产品研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市劳动保护科学研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴瑞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18611340928 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 198 |  | 198 | 168.86 |  | 10 |  | 85.28 |  | 8.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 198 |  | 198 |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1)开发一款具有一定适应性的高性能低成本主动降噪控制器，主动降噪控制器的系统总延迟低于1ms，控制器的理论降噪深度超过30dB，批量生产成本可控制在单片200元以内；2）在通风降噪窗户及管道消声两个方面形成产品化的设计和各一款可批量生产的产品样机，在目标降噪频带的降噪深度大于10dB；3）获得四项相关专利。 |  |  |  |  |  | 1)开发了两款主动降噪控制器，主动降噪控制器的系统总延迟均低于0.1ms，控制器的理论降噪深度超过35dB，批量生产成本预计在单片180元以内；2）在通风降噪窗户及管道消声两个方面形成了产品化的设计和各一款可批量生产的产品样机，在目标降噪频带的降噪深度大于10dB；3）已获得了四项相关专利。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：主动降噪控制器 |  | 1款 |  | 2款 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：通风隔声窗样机 |  | 1款 |  | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：复合消声器样机 |  | 1款 |  | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：实用新型专利 |  | 4项 |  | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：通风隔声窗样机 |  | 普通环境噪声降噪10dB以上 |  | 实验室测试10dB | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：复合消声器样机 |  | 普通管道噪声降噪10dB以上 |  | 实验室测试10dB以上 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：专利申报 |  | 实用新型 |  | 实用新型 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：通风隔声窗样机开发 |  | 2020年12月之前 |  | 2020年12月完成原型机 | 3 |  | 2 |  | 样机优化工作还在进行，目前复工后可加快进度 |  |
|  |  |  | 指标2：复合消声器样机开发 |  | 2020年12月之前 |  | 2020年12月完成原型机 | 3 |  | 2 |  | 样机优化工作还在进行，目前复工后可加快进度 |  |
|  |  |  | 指标3：实用专利申报 |  | 2020年12月之前 |  | 2020年12月 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：主动降噪控制器研发 |  | 需要的产出成本为50万元 |  | 实际投入42.5万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：通风隔声窗产品开发 |  | 需要的产出成本为74万元 |  | 实际投入63.1万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：复合消声器产品开发 |  | 需要的产出成本为74万元 |  | 实际投入63.1万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益指标 |  | 本项目开发的主动降噪产品将具有低成本高性能的优势，有望将主动降噪技术推广至隔声窗及消声器两大方向，对现有的产品进行技术升级，市场前景良好，经济效益较为可观 |  | 本项目开发的主动降噪产品将具有低成本高性能的优势，有望将主动降噪技术推广至隔声窗及消声器两大方向 | 10 |  | 6 |  | 经济效益仍是潜在的，在项目完成后还需要进一步推广成果，以达成经济效益 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益指标 |  | 我国城市建设发展中，出现了大量严重影响居住空间声环境的高噪声区域，这些区域噪声的影响程度严重、范围广、涉及人口数量大、持续时间长，引发了很多的社会问题，本项目的研究针对能有效缓解此问题的关键环节开展研究，针对建筑外窗隔声问题和室内通风系统问题提供对居住空间声环境的有效保护，可以切实保护为数众多的临街高噪声暴露区域相关人群的身心健康，提高生活质量，产生良好的社会效益。 |  | 针对建筑外窗隔声问题和室内通风系统问题提供对居住空间声环境的有效保护，可以切实保护为数众多的临街高噪声暴露区域相关人群的身心健康，提高生活质量，产生良好的社会效益。 | 10 |  | 6 |  | 社会效益仍是潜在的，在项目完成后还需要进一步推广成果，以发挥社会效益 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境效益指标 |  | 项目成果立足于城市高噪声影响区域的居住空间声环境问题，为噪声区域的居住建筑防护提供技术支持和数据支撑，依据项目成果可进一步推广至整个城市范围内受外界噪声影响和通风管道噪声影响的居住建筑环境，也可将相关技术进一步推广至建筑行业，在建设中对居住空间声环境进行全面的考虑和设计，对社会效益及环境效益产生持续的影响。 |  | 依据项目成果可进一步推广至整个城市范围内受外界噪声影响和通风管道噪声影响的居住建筑环境 | 10 |  | 6 |  | 环境效益仍是潜在的，在项目完成后还需要进一步推广成果，以充分发挥环境效益 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：通风降噪隔声窗 |  | 本项目的实施提供了降低环境噪声对于室内生活环境的噪声影响的可行措施，对存有建筑窗户隔声缺陷的建筑可采取相应的措施补救，可缓解目前室内噪声危害问题，本项目的实施针对服务对象的切实问题，受众人群满意度高。 |  |  | 5 |  | 2 |  | 积极协调外协单位，加快加工改进的进度，样机优化完成后进而推进案例应用 |  |
|  |  |  | 指标2：复合消声器 |  | 本项目的实施提供了降低通风管道噪声对于室内生活环境的噪声影响的可行措施，对通风系统存有噪声问题的室内空间可采取相应的措施补救，可缓解目前室内噪声危害问题，本项目的实施针对服务对象的切实问题，受众人群满意度高。 |  |  | 5 |  | 2 |  | 积极协调外协单位，加快加工改进的进度，样机优化完成后进而推进案例应用 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 78.5 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。