附件7

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 科技创新中心大数据决策支撑平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京科学技术情报研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张士运 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911009879 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100.1558 |  |  | 100.1558 | 93.1857 |  | 10 |  | 93% |  | 9.3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 100.1558 |  |  | 100.1558 | 93.1857 |  | — |  | 93% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | — |  | 0.0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  | — |  | 0.0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：京沪深科创中心功能评价研究报告1份； 目标2：全球科创中心建设动态跟踪简报（12期）； 目标3：全球科技创新指标数据库体系设计方案1份； 目标4：完善全球科技数据采集平台：各个数据模块 的数据量增加10%以上；新增国际科技组织数据模块；增加各模块数据分类检索和统计分析功能，按照学科领域、产业领域或者服务领域进行分类； 目标五：政策建议2份，报市委市政府。 |  |  |  |  |  |  | 目标1：完成。撰写《京沪深科创中心功能评价研究报告》。 目标2：完成。编制12期全球科创中心建设动态跟踪简报； 目标3：完成。设计全球科技创新指标数据库体系并形成方案； 目标4：完成。重新设计数据科技数据采集平台：各个数据模块的数据量增加10%以上；新增国际科技组织数据模块；增加各模块数据分类检索和统计分析功能，按照学科领域、产业领域或者服务领域进行分类； 目标五：完成。形成政策建议3份，报市委市政府并获得市领导批示。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：京沪深科创中心功能评价研究报告 |  | 1份 | 撰写完成《京沪深科技创新中心功能评价研究》，根据评价结果提出建议 |  |  | 5 |  | 5 |  | - |  |
|  |  |  | 指标2：全球科创中心建设动态跟踪简报 |  | 12期 | 根据全球智库发布信息整理简报12期 |  |  | 5 |  | 5 |  | - |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：完成5万字以上京沪深科创中心功能评价研究报告 |  | 达到预期目标 | 《京沪深科技创新中心功能评价研究》报告字数7.3万字 |  |  | 5 |  | 5 |  | - |  |
|  |  |  | 指标2：对外发布12份全球科创中心建设动态跟踪简报 |  | 12期 | 整理12期简报，提供给市科委供决策咨询 |  |  | 5 |  | 4 |  | 公开发布的渠道有限 |  |
|  |  |  | 指标3：对外发布全球科技创新指标数据库体系设计方案 |  | 达到预期目标 | 通过需求调研、数据源分析，构建数据采集规范、数据库体系架构设计和数据动态监测与评估制度等内容的设计方案 |  |  | 5 |  | 3 |  | 完成设计方案但未对外发布 |  |
|  |  |  | 指标4：完善全球科技数据采集平台，保证信息的及时性和准确性 |  | 达到预期目标 | 在原有平台基础上，扩大数据采集范围，丰富数据字段描述内容，加强数据的分类加工 |  |  | 5 |  | 4 |  | 部分重要信息未能实现及时获取并加工处理 |  |
|  |  |  | 指标5：上报市委市政府2份政策建议 |  | 达到预期目标 | 根据跟踪加工信息，完成关于科技人才、科技基础设施方面内容专报，获得领导批示 |  |  | 5 |  | 5 |  | - |  |
|  |  | 时效指标 | 第一季度：启动项目，完成总体框架设计和分工 |  | 达到预期目标 | 3月13日召开项目启动会，进行了项目分工 |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | - |  |
|  |  |  | 第二季度：完成数据库构建、依据数据源体系，制定采集策略。 |  | 达到预期目标 | 进行数据库需求和数据源调研，完成前期准备工作 |  |  | 2.5 |  | 2.0 |  | 由于调研工作受到疫情影响，比计划的滞后，数据库构建8月份完成 |  |
|  |  |  | 第三季度：基本完成全球科技创新指标数据库体系设计方案，完善全球科技数据采集平台。 |  | 达到预期目标 | 完成数据库设计方案，丰富平台数据 |  |  | 2.5 |  | 2.0 |  | 有些不重要的信息没有及时采集，后期补充采集 |  |
|  |  |  | 第四季度：各种学术成果产出，项目验收。 |  | 达到预期目标 | 整理各子课题研究成果，进行整合，形成相关报告 |  |  | 2.5 |  | 2.0 |  | 各子课题之间内容衔接还存在一定问题 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算成本控制数 |  | 100.1558 | 93.1857 |  |  | 5 |  | 4.7 |  | 由于疫情影响，会议费和差旅费未按计划执行 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 完善全球科技数据采集平台 |  | 各个数据模块的数据量增加10%以上 | “全球智库数据”、“创新型国家科研项目数据”、“国际科技大奖及国内科技奖励数据”、“全球高端科技创新人才数据”四个模块数据增加10%以上 |  |  | 15 |  | 15 |  | - |  |
|  |  |  | 新增国际科技组织数据模块；增加各模块数据分类检索和统计分析功能，按照学科领域、产业领域或者服务领域进行分类 |  | 达到预期目标 | 新增国际科技组织模块并按照不同口径进行分类 |  |  | 15 |  | 13 |  | 不同类的数据分别进行了分类，由于时间关系，没有进行二级分类 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 依托全国科技创新中心这一有利优势，向政府及企业部门推送动态跟踪简报或专报，发布全球科技创新中心指数数据库，为科技创新相关政策制定提供支撑。 |  | 满意度大于85% | 根据全球智库发布信息整理简报12期，围绕科创中心建设撰写专报，其中3篇专报得到领导批示 |  |  | 10 |  | 10 |  | - |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.5 |  | - |  |